Projektauftrag

Projekttitel	Intense Doge Navigation
Project Owner	Herr K., KKAirport
Project Manager	Billy Boss, CS3
Projektziel	Entwicklung einer IDN für den Flughafen KKAirport
Projektgegenstand	Fertiges Produkt / Source Code / Infrastruktur / Dokumentation
Abnahmekriterien	Implementation nach [5] / Einhalten der Standards nach [4] und [6]
Projektorganisation	Lenkungsausschuss: / - Billy Boss, CS3 (Vorstand) / - Herr K., KKAirport (Personalbetreuung) / - Finn Finanzier, KKAirport (Finanzvorstand)
Rahmenbedingungen	Beginn: 01.10.2015 / Arbeitsorte: / Los Angeles, CA, USA / Tokyo, Japan / Köln, Deutschland / Standards: / [4] und [6] / Technologie: / JetBrains PyCharm IDE	Ende: 31.03.2016
Ressourcen	Personal: / eigenes Entwicklungsteam / 1 Senior Developer / 4 Developer / Flughafen-eigenes Montageteam / Material: / Arbeitsplätze / Rechner mit IDE, CVS o.Ä., Internetzugang / Zeit (Start- und Endtermin vorgegeben, daher stark begrenzt) / Test Server / Budget: / 1.000.000 (1. Mio.) EUR

Stakeholder	KKAirport / Ladenbesitzer

Anlagen	[1]Project Canvas / [2]Manual / [3]Dokumentation / [4]QA-Standarts / [5]Projektspezifikationen / [6]CS3-IDN-ISO-2015-22-da-21-lk-up-19-pq-hs-wow
Freigabe	Hamburg, / 04.11.2015 / Project Manager	Hamburg, / 04.11.2015 / Manager CS3	Karlsruhe, / 04.11.2015 / Project Owner